Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ПЛАН-ГРАФИК

выполнения курсового проекта по дисциплине

МДК.11.01 Технология разработки и защиты баз данных

на тему: Разработка информационной системы для автоматизации деятельности конноспортивного клуба «Гардарика»

обучающегося Фомин Иван Дмитриевич

специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

форма обучения очная

Руководитель:

_____________________   _____________   Л. Н. Цимбалюк   «___» __________ 2025 г.

Должность                  Подпись                 Ф.И.О.                                Дата

Обучающийся:

3992                       _____________   И. Д. Фомин   «___» __________ 2025 г.

Группа                          Подпись                 Ф.И.О.                                Дата

| № п/п | Этапы выполнения работы | Сроки выполнения | Дата фактического выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формулирование целей и задач по выданной теме курсового проекта (уточнение формулировки) | 07.02.2025 | 07.02.2025 |  |
| 2 | Составление плана курсового проекта и согласование его с руководителем | 07.02.2025 | 07.02.2025 |  |
| 3 | Обзор аналогов разрабатываемой системы | 27.02.2025 | 26.02.2025 |  |
| 4 | Анализ предметной области, разработка функциональной модели предметной области | 27.02.2025 | 26.02.2025 |  |
| 5 | Формирование требований к системе на основании анализа предметной области | 27.02.2025 | 26.02.2025 |  |
| 6 | Формирование первой части диаграмм Приложения А | 27.02.2025 | 26.02.2025 |  |
| 7 | Разработка модели базы данных (КМД, РМД) | 24.02.2025 | 21.02.2025 |  |
| 8 | Создание объектов базы данных и ввод тестовых данных | 24.02.2025 | 21.02.2025 |  |
| 9 | Оформление Приложения Б | 10.05.2025 | 02.05.2025 |  |
| 10 | Проектирование дизайна разрабатываемого приложения (Приложение Е) | 06.03.2025 | 04.03.2025 |  |
| 11 | Проектирование и создание административной панели | 07.05.2025 | 21.04.2025 |  |
| 12 | Создание приложения для работы с базой данных, форм поиска информации и отображения результирующего списка, формирование отчётов | 07.05.2025 | 28.04.2025 |  |
| 13 | Описание методов защиты базы данных | 10.05.2025 | 02.05.2025 |  |
| 14 | Разработка справочного руководства и руководства пользователя | 10.05.2025 | 05.05.2025 |  |
| 15 | Разработка кейс-тестов, тестирование приложения | 10.05.2025 | 03.05.2025 |  |
| 16 | Написание заключения | 10.05.2025 | 03.05.2025 |  |
| 17 | Оформление графической части курсового проекта | 10.05.2025 | 04.05.2025 |  |
| 18 | Оформление работы, написание аннотации | 10.05.2025 | 07.05.2025 |  |
| 19 | Сдача работы на проверку | 10.05.2025 | 08.05.2025 |  |
| 20 | Получение отзыва руководителя, ознакомление с отзывом | 11.05.2025 | 11.05.2025 |  |
| 21 | Подготовка доклада, презентации и иллюстрационного материала к защите | 16.05.2025 | 11.05.2025 |  |
| 22 | Защита курсового проекта | 16.05.2025 | 13.05.2025 |  |